MARKETING COPILOT  /  ENGINEERING HANDOVER

# Development Workspace
Summary v1.0

Teknisk nulägesbild och överlämning till ny arbetsmiljö

| Dokument-ID | MC-DEV-WS-1.0 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Datum | 5 augusti 2026 |
| Omfattning | Aktuell teknisk status, implementation, arkitektur, Git, Vercel, risker och nästa steg |
| Status | Överlämningsdokument - verifiera repo-HEAD och arbetsgrenar vid uppstart i ny miljö |

Sammanfattad slutsats Marketing Copilot har en fungerande och deployad teknisk grund med Supabase-auth, AI-säkerhetslager, Company Brain, Marketing Strategist 2.0, Facebook Specialist och ett additivt designsystem. Den senaste Dashboard-redesignen godkändes inte och ska inte betraktas som produktbaslinje. Nästa arbetsmiljö ska utgå från main, verifiera aktuellt HEAD och fortsätta via versionslåsta specifikationer, feature-branches och visuell QA.

# 1. Executive Summary

Teknisk baslinje. Projektet är en Next.js 16-applikation med TypeScript, React 19, Supabase och OpenAI, deployad på Vercel. Main innehåller den verifierade Security Foundation samt Design System Foundation. De etablerar server-side auth för AI-routes, SSRF-skydd, rate limiting, AI-usage logging och ett nytt additivt emerald-designsystem.

Produktfunktioner. Company Brain, Marketing Strategist 2.0, Campaign Builder-intervju, Facebook Specialist, veckoplan, innehållsgenerering och bildgenerering finns i varierande mognadsgrad. Strategist- och Facebook-flödena är de mest moderna domänerna i kodbasen.

Designstatus. Den första Dashboard/Översikt-redesignen på feature-branch blev visuellt underkänd och ska inte mergas eller användas som referens. Ny implementation är blockerad tills Dashboard Implementation Specification, Technical Direction, Demonstration Mode och UX:s pixelvärden är versionslåsta och godkända.

Överlämningsregel. Utgå från origin/main i den nya miljön, verifiera aktuell HEAD, arbetsyta, tags, Vercel-produktion och Supabase-migrationsstatus innan nytt arbete startar.

| Område | Status | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Repository/main | Stabil baslinje | Security Foundation och Design System Foundation är enligt senaste audit mergade. Exakt aktuell HEAD ska verifieras vid uppstart. |
| Produktion | Senast verifierad READY | Publik Vercel-domän fungerade med auth-skydd. Ny kontroll krävs i ny miljö. |
| Dashboard v2 | Blockerad | Första redesignen underkänd. Ny pixelnära implementation inväntar stängda UX- och sign-off-blockerare. |
| Databas | Delvis versionsstyrd | Tre nyare tabeller har migrationer; tre baslinjetabeller saknar kanonisk baseline-migration. |
| Dokumentation | Stark | Implementation Spec, Technical Direction och Engineering Playbook finns. |

# 2. Projektets tekniska status

## 2.1 Stabilt och fortfarande giltigt

Next.js App Router med central route-protection via proxy.ts och cookie-baserade Supabase-sessioner.

Server-side identitet på AI-routes; klienten får inte ange eller styra användar-ID för skyddade AI-anrop.

Gemensamt säkerhetslager för autentisering, rate limiting, SSRF-säkra website-fetcher, AI-timeouts, tokenbudget och usage logging.

Marketing Strategist 2.0 med brief, analys, adaptiva följdfrågor, validering, kontrollerad repair och strukturerad rekommendation.

Facebook Specialist med strategi-prefill, quality review, social-proof-skydd och organisk preview.

Company Brain 1.1 lagrad i companies.company_brain (JSONB) med provenance och confidence-koncept.

Emerald Design System Foundation: Geist, centrala tokens och primitives, infört additivt för stegvis migration.

CI-liknande lokala kvalitetsgrindar: lint, typecheck, build, smoke, strategist-, prefill- och security-tester.

## 2.2 Inte produktbaslinje

Feature-branchen för den senaste Overview/Dashboard-redesignen blev visuellt underkänd. Dess nya AppShell, dashboard-layout och UI ska inte betraktas som godkänd design eller merge-kandidat.

Tidigare mörka Mission Control-sidor och det nya emerald-systemet samexisterar i kodbasen. Denna dubbla designgeneration är en migrationssituation, inte slutarkitektur.

Gamla routes /create, /newsletter och /campaign ska inte redesignas. De är planerade för senare depreciering/ersättning och får inte styra ny informationsarkitektur.

# 3. Mappstruktur

Aktuell hög nivå enligt senaste repository-audit:

marketing-copilot/
├── app/
│   ├── _shared/                 # Shell, tokens, primitives, hooks, Company Brain clientmodell
│   ├── api/                     # AI- och produkt-API-routes
│   ├── campaign-builder/        # Marketing Strategist 2.0 UI + äldre v1-filer
│   ├── content/facebook/        # Facebook Specialist UI
│   └── <page routes>/           # dashboard, company, plan, content, login, onboarding m.fl.
├── lib/
│   ├── strategist/              # Strategist-domän, prompts, validering, adapter, tester
│   ├── facebook/                # Facebook Specialist-domän
│   ├── server/                  # Auth, AI guardrails, SSRF, rate limit, usage
│   └── supabase*.ts             # Browser-, server- och legacy-klient
├── supabase/migrations/         # 0001-0003; baseline för äldre tabeller saknas
├── scripts/                     # Smoke och integrationstester
├── docs/                        # Produkt-, UX-, design- och engineeringunderlag
├── proxy.ts                     # Route protection
├── package.json
└── package-lock.json

# 4. Viktiga implementationer

| Implementation | Aktuell betydelse |
| --- | --- |
| Security Foundation | Server-derived auth, AI request guards, safe errors, SSRF-skydd, rate limiting, usage logging och hårda AI-budgetar. |
| Design System Foundation | Emerald-tokens, Geist och primitives som Button, IconButton, Card, Input, Textarea, Field, Chip, Alert, Skeleton och EmptyState. |
| Marketing Strategist 2.0 | Fyra faser: kort brief, strukturerad analys, adaptiva följdfrågor och strategirekommendation. V1/V2-adapter bevarar kompatibilitet. |
| Facebook Specialist | Strategi-prefill, specialistgenerering, kvalitetspoäng, brand-/social-proof-skydd och preview. |
| Company Brain 1.1 | JSONB-modell med user_confirmed, website_extracted, campaign_learned och ai_suggested som källtyper. |
| Campaign Builder interview fix | Rätt widget per fråga och skräddarsydd reaktion per svar. |
| Git- och releasehygien | Feature-branches, taggad strategist-baslinje, worktrees borttagna och WIP-ändringar bevarade på separat branch. |

# 5. Färdiga funktioner

Supabase email/password login, cookie-session och skyddade routes.

Onboarding och företagsprofil/Company Brain-inmatning i befintlig produktgeneration.

Veckoplan med planlagring och historik.

Marketing Strategist 2.0 och sparning av campaign_strategies.

Facebook Specialist och sparning av content_drafts.

Standalone content generation i flera format samt bildgenerering/redigering.

Route smoke-test som verifierar publika 200-svar och skyddade 307-redirects till /login.

Produktionsbuild, lint, typecheck samt domäntester för strategist, prefill och security.

# 6. Pågående arbete

| Område | Status | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Dashboard redesign | Planering/specifikation | Första implementationen underkänd. Ny pixelnära implementation ska följa godkänd mockup, Demonstration Mode och versionslåsta UX-värden. |
| Demonstration Mode | Beslutat, ej implementerat | Ett sammanhängande fiktivt företag ska användas genom alla production-ready vyer och tekniskt isoleras från produktion. |
| Dashboard Technical Direction | Dokumenterat | Teknisk riktning finns; ska användas som source of truth tillsammans med UX-spec och mockup. |
| Foundation Verification | Osäker merge-status | En separat foundationsprint planerades för baseline migration, .env.example, README, CI och logout storage cleanup. Verifiera branch/merge-status. |
| Designmigration | Planerad | Övriga vyer ska migreras sida för sida efter Dashboard; gammalt och nytt shell får inte bli permanent parallellarkitektur. |

# 7. Arkitekturförändringar

## 7.1 Genomförda

AI-routes har flyttats från klientstyrd identitet till server-side session och RLS-baserad ownership.

Gemensamma servermoduler centraliserar AI-konfiguration, auth, rate limiting, SSRF, usage logging och safe errors.

Strategist och Facebook Specialist använder domännära typer, validering och adapters istället för ostrukturerade promptflöden.

Designsystemet infördes additivt för att undvika att befintliga produktvyer målades om i en big-bang-refaktor.

## 7.2 Beslutad framtida riktning

Presentational UI ska separeras från domänlogik och dataproviders.

Dashboard-komponenter ska konsumera stabila TypeScript-kontrakt, inte importera demonstrationsfixtures direkt.

DemoDataProvider och ApiDataProvider ska kunna bytas utan att UI-komponenterna byggs om.

App Shell ska migreras kontrollerat sida för sida; ingen permanent dubbel shell-arkitektur.

Company Brain ska vara primär sanningskälla även för veckoplan och onboardingrelaterade flöden.

# 8. Databas

Supabase Postgres med sex identifierade tabeller. Tre äldre bastabeller skapades manuellt och saknar kanonisk CREATE TABLE-migration; tre nyare tabeller är versionsstyrda.

| Område | Status | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| companies | Delvis versionsstyrd | Baslinje saknas; 0001 lägger till company_brain JSONB. RLS kan inte verifieras från repo. |
| plans | Ej versionsstyrd baseline | Används för veckoplan och historik. RLS antas men är inte kodverifierad. |
| content_feedback | Ej versionsstyrd baseline | Feedback kopplas via company_name text, inte FK. |
| campaign_strategies | Migration 0002 | RLS för CRUD via auth.uid() = user_id. company_id saknar FK. |
| content_drafts | Migration 0002 | RLS för CRUD. updated_at saknar trigger och uppdateras inte automatiskt. |
| ai_usage_events | Migration 0003 | Append-only usage metadata; lagrar inte prompts eller Company Brain-innehåll. |

## 8.1 Databasrisker som kvarstår

Skapa och versionsstyr 0000_baseline.sql först efter verifiering mot faktisk Supabase-schema och policies.

Verifiera att migration 0002 och 0003 är applicerade i rätt miljöer.

Verifiera RLS för companies, plans och content_feedback direkt i Supabase.

Inför foreign keys för company_id när datamodellen är verifierad och migrationsplanen godkänd.

Lös updated_at för content_drafts med trigger eller explicit koduppdatering.

# 9. API

Senaste audit identifierade 10 API handlers, varav två äldre routes bedömdes döda. Exakt routeinventering ska verifieras från aktuell main.

Moderna routes: strategist/analyze, strategist/recommend och content/facebook.

Befintliga produkt-/legacy-routes: generate-plan, analyze-company, create-content, generate-image och edit-image.

Döda kandidater: campaign-analysis och campaign-interview. Ta bort först efter verifierad route-användning.

Alla AI-routes ska använda guardAiRequest, server-side company context, request validation och safeError.

API-kontrakt får inte ändras i visuella redesignsprintar utan separat scopebeslut.

# 10. Git-struktur

Remote: github.com/IsakByrge/marketing-copilot.git.

Main får aldrig ändras direkt och ska alltid vara releasable.

En feature-branch per sprint; små logiska commits och PR-review före merge.

Tidigare verifierad strategist-baslinje: feature/marketing-strategist-v2, commit 140351d, tag v0.1.0-marketing-strategist.

WIP från äldre sidrefaktor bevarades på wip/legacy-pages-refactor, commit df3b7e3, pushad till origin.

Design System Foundation mergades via PR #2 och följdes av produktionverifiering.

Feature-branchen för den underkända dashboarden ska inte mergas. Verifiera om den finns lokalt/origin och dokumentera beslut om radering eller arkivering.

## 10.1 Uppstartskontroll i ny miljö

Klona eller öppna endast huvudrepot marketing-copilot; skapa inga worktrees eller repo-kopior utan uttryckligt beslut.

Kör git fetch --all --tags och verifiera origin/main, aktuell HEAD och working tree.

Inventera öppna branches och PR:er innan ny branch skapas.

Bekräfta att main innehåller de godkända foundation-sprintarna och inte den underkända dashboardimplementationen.

Skapa ny branch från uppdaterad main för nästa godkända sprint.

# 11. Vercel

Projektet deployas på Vercel och production auto-deployar från main.

Senast verifierad publik produktionsdomän i chatten: https://marketing-copilot-three.vercel.app.

Senast verifierade production-deploymenten var READY och auth-skyddet fungerade: /login och / gav 200, /dashboard gav 307 till /login för oautentiserad användare.

Deployment-specifika preview-URL:er kan vara SSO-skyddade; den publika produktionsdomänen är den relevanta runtime-kontrollen.

Production-promotion eller merge till main kräver uttryckligt godkännande.

Vercel-miljövariabler måste innehålla Supabase URL/anon key och OPENAI_API_KEY. Preview och Production ska verifieras separat.

# 12. Claude Code-arbetsflöde

Arbeta i det befintliga repot och läs AGENTS.md, CLAUDE.md, docs/START_HERE.md och aktuell sprintspecifikation före kod.

Gör read-only preflight: branch, HEAD, status, routes, relevanta komponenter, tester och miljöberoenden.

Stoppa vid main, oincheckade ändringar, dokumentkonflikt, blockerade UX-värden eller oväntat byggfel.

Skapa feature-branch först efter att scope och source-of-truth är godkända.

Implementera stegvis med små commits. Inga tysta UX-, produkt-, databas- eller API-beslut.

Kör lint, typecheck, relevanta tester, production build och smoke.

Skapa Vercel Preview och genomför visuell QA i signerade viewports innan merge.

Rapportera ändrade filer, commits, avvikelser, testresultat, risker, rollback och kvarstående blockerare.

Pusha, öppna PR, merge och production-deploy endast efter uttryckligt godkännande.

# 13. Tekniska beslut

Company Brain är primär sanningskälla; Strategy Engine rekommenderar och Specialists producerar från godkänd strategi.

Design First: Development implementerar godkänd design och får inte omdesigna under kodning.

Ingen destruktiv migrering utan uttryckligt godkännande, verifierad backup/rollback och separat scope.

Server-side authorization och tenant isolation får aldrig ersättas av client-side kontroller.

Demonstration Mode är en separat, tydligt identifierad miljö - aldrig fallback för riktiga kundkonton.

Ett enda sammanhängande demo-företag ska användas över Dashboard, Company Brain, Strategy, Content, Insights, Campaign Builder och Specialists.

UI-komponenter får inte importera demo-fixtures direkt; datakällan ska abstraheras bakom typed provider/service-kontrakt.

Mockupen och Design Freeze är visuell sanningskälla. Blockerade/TBD-värden får inte ersättas med rimliga defaults.

Main ska alltid vara releasable och varje sprint ska vara separat granskningsbar och reversibel.

# 14. Kända buggar och begränsningar

Geo-precedens i Strategist: briefens geografi kan väga lättare än Company Brains plats.

Mild urgency-copy, exempelvis begränsat antal inför säsongen, fångas inte fullt av valideringen.

Graceful degradation vid låg Company Brain-datakvalitet och volym/lönsamhetskonflikt har varit kodverifierade men inte fullständigt live-testade.

content_drafts.updated_at uppdateras inte automatiskt.

In-memory rate limiting ger inte globalt hårt kostnadstak i serverless-miljö.

Marketing-rhythm/relaterad planlagring har förekommit utan tydlig migration i repo och måste verifieras före fortsatt användning.

Ett pre-existerande ESLint <img>-warning finns i post/[id].

Tidigare Supabase DNS-problem har noterats i produktion; senast verifierade produktionstillstånd var stabilt, men anslutningen ska kontrolleras igen.

# 15. Teknisk skuld

| Område | Status | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Databasbaseline | Hög | companies, plans och content_feedback saknar kanonisk migration och verifierbar RLS i repo. |
| Dubbla Company-modeller | Hög | Veckoplan/onboarding använder delvis flat profile medan Company Brain är ny sanningskälla. |
| Parallella designsystem | Hög | Mission Control dark och emerald light samexisterar. Kräver kontrollerad migration och cleanup. |
| Legacy routes/filer | Medel | Gamla campaign-filer och routes ligger kvar; två API-routes bedöms döda. |
| Rate limiting/cost control | Medel | In-memory begränsning per serverless instance; saknar distribuerat hårt kostnadstak. |
| Client-heavy arkitektur | Medel | Nästan alla pages är client components; framtida RSC/SSR kan minska rendering och exponering. |
| Testinfrastruktur | Medel | Standalone tsx-testharnesses utan full test runner, coverage och bred komponent/integrationstestning. |
| Supabase-klienter | Låg/Medel | Tre klientvarianter, inklusive en legacy anon-klient utan session. |

# 16. Dokument som skapats

Marketing Copilot - Product Experience Foundation v1.0.

Marketing Copilot - Operating Model v1.0.

Marketing Copilot - Information Architecture v1.0.

Marketing Copilot - Design Bible 2.0.

Marketing Copilot - Design System 2.0.

Marketing Copilot - Design Master Prompts v2.0.

Marketing Copilot - AI Strategy Engine Specification v1.0.

Experience Specifications för Overview, Company Brain, Strategy Workspace, Insights och Settings.

Engineering Implementation Brief - Sprint 1.

Development Pack / Repository Audit med routes, arkitektur, komponenter, tech debt, blockers och miljövariabler.

Documentation Hub v1.0 med START_HERE, PROJECT_INDEX och organiserade källartefakter.

Dashboard Implementation Specification v1.0 - kontrollerad ram, fortfarande blockerad av UX/pixel/sign-off-krav.

Dashboard Technical Direction v1.0.

Engineering Playbook v1.0.

# 17. Rekommenderade nästa steg

## 17.1 Omedelbar uppstart i ny arbetsmiljö

Verifiera repository: origin/main, HEAD, clean working tree, tags, öppna branches och PR:er.

Verifiera aktuell production deployment och Vercel environment variables.

Verifiera Supabase migrations och RLS i aktuell preview/production-miljö.

Lägg den versionsstyrda docs-strukturen i repot och bekräfta source-of-truth-hierarkin.

Arkivera eller radera den underkända Dashboard-branchen först efter att eventuell återanvändbar domänlogik har bedömts separat.

## 17.2 Nästa utvecklingssprint

Stäng Dashboard-blockerarna: godkänd versionslåst mockup, Design Freeze, pixelvärden, grid, typografi, spacing, demo-dataset, QA-matris och sign-off.

Skapa en ny Dashboard-feature-branch från verifierad main. Återanvänd endast kod som inte bär den underkända visuella tolkningen.

Implementera Demonstration Mode via typed provider/service-lager och deterministiska fixtures.

Implementera Dashboard pixelnära, med screenshot-diff i desktop, tablet och mobil innan merge.

Efter godkänd Dashboard: migrera Landing Page eller Company Brain enligt Projektledningens prioritering - inte parallellt i samma sprint.

## 17.3 Foundationspår som inte får glömmas

Skapa .env.example, riktig teknisk README och CI om foundation-verification inte redan är mergad.

Versionsstyr databasbaseline och verifiera RLS innan större dataarbete.

Koppla veckoplan och onboarding till Company Brain och eliminera dubbla sanningskällor.

Ersätt in-memory rate limit med distribuerad lösning och inför hårdare AI-kostnadskontroll före bred lansering.

# 18. Handover Checklist

☐  Repository klonat/öppnat från korrekt GitHub-remote.

☐  origin/main och aktuell HEAD verifierade.

☐  Working tree rent; inga lokala ändringar riskerar att skrivas över.

☐  Node/npm-version och npm ci verifierade.

☐  Lokala env-variabler satta utan att hemligheter commitats.

☐  Supabase-auth och skyddade routes testade lokalt.

☐  Lint, typecheck, build, smoke och domäntester gröna på main.

☐  Vercel Preview/Production och miljövariabler verifierade.

☐  Databasmigrationer 0001-0003 och RLS verifierade.

☐  Aktuell sprintspecifikation och Design Freeze markerade Approved for Implementation.

☐  Ny feature-branch skapad från uppdaterad main.

Styrande princip Gör detta produkten bättre för kunden, eller gör det bara produkten större?