DOCUMENTATION WORKSPACE

# Marketing Copilot – Documentation Workspace Summary v1.0

Centralt dokumentregister för migrering till ny arbetsmiljö

| Fält | Värde |
| --- | --- |
| Dokument-ID | MC-DOC-WS-1.0 |
| Version | 1.0 |
| Status | FINAL – CENTRAL WORKSPACE REGISTER |
| Owner | Documentation Lead |
| Registerdatum | 2026-08-05 |
| Omfattning | Denna dokumentationschatt och verifierbara filer i arbetsytan |
| Ersätter | Inget tidigare Documentation Workspace Summary |

AKTUELLT LÄGE Dashboarddokumentationen är UX-låst men ännu inte godkänd för implementation. Senaste styrande Dashboard-specifikation är v1.3. DR-B17 är stängd genom Analytics Scope Decision v1.0; övriga öppna readinessblockerare kvarstår tills verifierad evidens och sign-offs finns.

# 1. Syfte och avgränsning

Detta dokument är det centrala registret för dokument som skapats, mottagits, verifierats eller versionsstyrts i denna dokumentationschatt. Registret skiljer mellan styrande källor, härledda granskningsdokument, historiska versioner och ännu saknade slutleveranser. Det återger befintliga beslut och statusar; det skapar inga nya produkt-, UX-, pixel- eller teknikbeslut.

Styrande betyder att dokumentet ska användas i sin angivna omfattning och senaste verifierade version.

Historisk betyder bevarad för spårbarhet men inte tillåten som implementationskälla.

Saknad betyder att dokument eller signerad evidens krävs men inte finns verifierbar i denna chatt.

Statusen för implementation avgörs av senaste Implementation Readiness Review, inte av filnärvaro ensam.

# 2. Executive summary

Dokumentationen har utvecklats från en första blockerad implementationsspecifikation till ett omfattande Dashboard-källpaket, två closure-paket och en styrande Implementation Specification v1.3. Dokumentationsgranskningen identifierade konflikter i demodata, komponentomfattning, responsivitet och DemoIndicator. Dessa UX- och dokumentationsfrågor stängdes genom Dashboard Readiness Closure v1.0 och UX Review Record v1.0. Analytics avgränsades därefter uttryckligen från Sprint 1 genom MC-DASH-ASD-1.0, vilket stänger DR-B17.

Dashboard är trots detta fortfarande NOT READY enligt den senaste formella readinessbedömningen, eftersom repository/App Shell-preflight, Engineering/Architecture/Security-granskning, QA-godkännande, tvärfunktionella sign-offs, full governanceharmonisering samt resolution av motion- och visual-regressionstoleranser återstår. Efter Analytics Scope Decision behöver readinessregistret uppdateras så att DR-B17 visas som stängd.

# 3. Officiellt dokumentregister

## 3.1 Överordnad produkt- och arbetsstyrning

| Dokument | ID / version | Status | Gäller nu | Notering |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marketing Copilot Product Bible | Formellt ID ej verifierat / v1.1 | Senaste identifierade | Ja | v1.1 ersätter identifierad v1.0; överordnad produktstyrning. |
| Marketing Copilot Operating Model | Formellt ID ej verifierat / v1.0 | Identifierad styrkälla | Ja | Flera filkopior finns; en canonical filidentitet behöver utses. |
| Product Experience Foundation | Formellt ID ej verifierat / v1.0 | Färdigställd | Ja | Grund för produktupplevelse; svensk Word-version verifierbar. |
| Marketing Copilot Engineering Playbook | Formellt ID ej verifierat / v1.0 | Färdigställd, review krävs | Ja, med förbehåll | Ska följas men behöver slutlig korsverifiering mot Product Bible, Design System och Dashboard v1.3. |
| Marketing Copilot Design System | Eget formellt ID saknas / v2.0 | För godkännande i källfil | Ja som Dashboardkälla | Styr tokens och mönster; formell status/ID behöver harmoniseras. |

## 3.2 Bindande Dashboard-källor och beslut

| Källa | Dokument-ID | Version / status | Gäller nu | Styr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Godkänd Dashboard Mockup | S-02; eget dokument-ID ej verifierat | v1.0 / godkänd visuell källa | Ja | Visuell målbild. |
| Dashboard Design Freeze | MC-DASH-DF-1.0 | v1.0 / UX DESIGN FREEZE | Ja | Art direction, mått, states, viewports och QA-bas. |
| Dashboard Demonstration Mode | MC-DASH-DM-1.0 | v1.0 / GODKÄND KÄLLA | Ja | Demoetikett, separation och produktionsskydd. |
| Dashboard Technical Direction | MC-DASH-TD-1.0 | v1.0 / teknisk riktning | Ja, pending sign-off | Route, providers, isolering, tester och branchregler. |
| Dashboard UX Decision & Pixel Specification | MC-DASH-UXPS-1.0 | v1.0 / UX APPROVED | Ja | Pixelmått, states och responsiva regler. |
| Dashboard Visual Reference | MC-DASH-VR-1.0 | v1.0 / UX APPROVED VISUAL SOURCE | Ja | Annoterad visuell referens och QA-evidens. |
| Dashboard Demonstration Dataset | MC-DASH-DATA-1.0 | v1.0 / verifierad med override | Ja, begränsat | Datascenarier; synlig Dashboard-data ersätts där S-11 anger override. |
| Dashboard UX Closure Addendum | MC-DASH-UXCA-1.0 | v1.0 / UX APPROVED; Eng/QA pending | Ja | Komposition, TodayFocus, mobil ordning och fidelity. |
| Dashboard Readiness Closure | MC-DASH-RC-1.0 | v1.0 / UX APPROVED; preflight ready | Ja | Canonical UI-data, WeeklyPlan-scope, responsive utfall, DemoIndicator och governance. |
| Dashboard UX Review Record | MC-DASH-UXR-1.0 | v1.0 / UX APPROVED REVIEW RECORD; signatur TBD | Ja | Separat versionsstyrd UX-reviewevidens. |
| Dashboard Sprint 1 Analytics Scope Decision | MC-DASH-ASD-1.0; S-13 | v1.0 / APPROVED – LOCKED FOR DASHBOARD SPRINT 1 | Ja | Stänger DR-B17; produktanalytics utanför Sprint 1, teknisk observability tillåts. |

## 3.3 Implementation, review och handover

| Dokument | Dokument-ID | Version | Status / roll | Gäller nu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dashboard Implementation Specification | MC-DASH-IS-1.3 | 1.3 | Senaste styrande; UX APPROVED · READY FOR ENGINEERING/QA PREFLIGHT · NOT APPROVED FOR IMPLEMENTATION | Ja |
| Implementation Readiness Review | MC-DASH-IRR-1.1 | 1.1 | FINAL ASSESSMENT – NOT READY; behöver addendum/uppdatering efter S-13 | Ja, med DR-B17-korrigering |
| Documentation Review Report | MC-DOC-REVIEW-1.0 | 1.0 | FINAL REVIEW; historisk granskningsbaseline | Referens |
| Source of Truth Index | ID ej verifierat | 1.0 | Skapad före S-11–S-13 och v1.3; behöver uppdateras | Nej som slutregister |
| Implementation Readiness Report | MC-DASH-IRR-1.0 | 1.0 | Ersatt av Readiness Review v1.1 | Nej |
| Dashboard Implementation Pack | ID ej verifierat | 1.0 | INACTIVE – PENDING READINESS; inaktuellt innehåll efter v1.3/S-13 | Nej |
| Dashboard Documentation Assurance Pack | Paket-ID ej verifierat | 1.0 | Arkivpaket från tidigare NOT READY-granskning | Referens/arkiv |

# 4. Versionshistorik och ersatta dokument

| Dokumentfamilj | Tidigare versioner | Senaste version | Regel |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard Implementation Specification | v1.0, v1.1, v1.2, v1.2.1 | v1.3 | Endast v1.3 är styrande. Äldre versioner är historik och får inte användas för Sprint 1. |
| Implementation readiness | Implementation Readiness Report v1.0 | Implementation Readiness Review v1.1 | v1.1 ersätter v1.0. v1.1 behöver uppdateras/addendum efter stängning av DR-B17. |
| Product Bible | v1.0 identifierad i historik | v1.1 | Endast v1.1 ska användas tills senare version uttryckligen godkänns. |
| Source of Truth / dokumentregister | Source of Truth Index v1.0 | Detta Workspace Summary v1.0 för migreringsinventering | Source of Truth Index måste fortfarande uppdateras som officiell produktkälla; detta dokument är migrationsregistret. |
| Dashboard mockup/closure | Ursprungligt Source Pack v1.0 | S-10, S-11, S-12 och S-13 kompletterar | Senare closurebeslut har företräde inom uttryckligt override-område; de upphäver inte övrigt källinnehåll. |

VIKTIG VERSIONSPRINCIP Filnamnet ”v1.0” betyder inte automatiskt att dokumentet är inaktuellt. Ett källdokument gäller fortsatt om det inte uttryckligen ersatts; senare closuredokument har endast företräde inom de områden de uttryckligen korrigerar eller låser.

# 5. Dokument som fortfarande gäller

Överordnat: Product Bible v1.1, Operating Model v1.0, Product Experience Foundation v1.0 och Engineering Playbook v1.0, med noterade governanceförbehåll.

Design: Design System 2.0, godkänd Dashboard Mockup v1.0, Design Freeze v1.0, UX Decision & Pixel Specification v1.0 och Visual Reference v1.0.

Demo och data: Demonstration Mode v1.0 och Demonstration Dataset v1.0, med S-11 som bindande override för synlig Dashboard-data.

Closure och beslut: UX Closure Addendum v1.0, Readiness Closure v1.0, UX Review Record v1.0 och Analytics Scope Decision v1.0.

Implementation: Dashboard Implementation Specification v1.3.

Readiness: Implementation Readiness Review v1.1 som senaste bedömning, men DR-B17-raden ska läsas som CLOSED efter S-13 och dokumentet behöver därför versionsuppdateras.

# 6. Dokument som har ersatts eller blivit inaktuella

| Dokument | Disposition | Orsak |
| --- | --- | --- |
| Dashboard Implementation Specification v1.0 | Arkivera | Saknade bindande källor; ersatt successivt. |
| Dashboard Implementation Specification v1.1 | Arkivera | Ersatt av Closure-integrerade versioner. |
| Dashboard Implementation Specification v1.2 | Arkivera | Ersatt av redaktionellt korrigerad v1.2.1. |
| Dashboard Implementation Specification v1.2.1 | Arkivera | Ersatt av v1.3 med Readiness Closure och UX Review Record. |
| Implementation Readiness Report v1.0 | Arkivera | Ersatt av MC-DASH-IRR-1.1. |
| Source of Truth Index v1.0 | Uppdatera/ersätt | Saknar senare källor S-11–S-13 och v1.3-status. |
| Dashboard Implementation Pack v1.0 | Behåll inaktivt | Skapat före slutliga closurebeslut; får inte användas som Sprint 1-pack. |
| Product Bible v1.0 | Arkivera | Senaste identifierade version är v1.1. |
| Dubbletter av Operating Model v1.0 | Konsolidera | Flera kopior skapar identitetsrisk; välj en canonical fil. |

# 7. Saknade dokument och evidens

| ID / område | Exakt saknad leverans | Ägare | Effekt |
| --- | --- | --- | --- |
| B-08 | Signerad tvärfunktionell release-/handoverpost för Product Owner, UX Director, Engineering Lead och QA Owner. | Cross-functional owners | Sprint 1 får inte starta. |
| B-09 | Repository- och App Shell-preflight mot aktuell HEAD, inklusive bekräftad migrationsriktning. | Engineering Lead / Architecture | Teknisk baseline är inte verifierad. |
| B-10 | Signerad Engineering/Architecture/Security-review av kontrakt, demoisolering och write-blocking. | Engineering / Architecture / Security | Säker implementation är inte godkänd. |
| B-11 | Signerad QA-plan för scenario, browser, viewport, a11y och visual regression. | QA Owner | Acceptans- och regressionsgrind saknas. |
| DR-B16 | Fullt harmoniserade dokument-ID:n, statusar, ägare, canonical filer och signaturer. | Documentation Lead / owners | Dokumentgovernance är endast delvis stängd. |
| DR-B18 | Signerad UX/QA-resolution för ett motionvärde per state och visual-regressionstolerans. | UX Director / QA Owner | Development/QA skulle annars behöva välja. |
| Sprint 1 handover | Aktiverat Dashboard Implementation Pack med exakt senaste källista efter stängda blockerare. | Documentation Lead | Ingen officiell kodstartslista finns ännu. |
| Migration manifest | Filmanifest med canonical filnamn, ID, hash/version och arkivplats. | Documentation Lead | Ny arbetsmiljö riskerar dubbletter och fel version. |

# 8. Dokument som behöver uppdateras

| Prioritet | Dokument | Krävd uppdatering |
| --- | --- | --- |
| P0 | Implementation Readiness Review v1.1 | Versionshöj eller skapa kontrollerat addendum som registrerar S-13 och DR-B17=CLOSED. Behåll slutstatus NOT READY tills övriga blockerare är stängda. |
| P0 | Source of Truth Index v1.0 | Lägg till S-11, S-12, S-13 och MC-DASH-IS-1.3; ange overridehierarki, canonical fil och aktuell blockerarstatus. |
| P0 | Dashboard Implementation Pack v1.0 | Skapa ny version först när readinessgrindarna är stängda; inkludera endast styrande versioner och markera den aktiv. |
| P1 | Design System 2.0 | Tilldela formellt dokument-ID, harmonisera status och registrera owner/sign-off utan att ändra designbeslut. |
| P1 | Engineering Playbook v1.0 | Slutför dokumenterad korsverifiering mot Product Bible v1.1, Design System 2.0, Dashboard v1.3 och S-13. |
| P1 | Operating Model v1.0 | Utse en canonical filidentitet och arkivera dubbletter. |
| P1 | Överordnade dokument utan verifierat ID | Tilldela eller bekräfta ID:n för Product Bible, Operating Model och Product Experience Foundation. |
| P2 | Documentation Assurance Pack v1.0 | Behåll som historiskt snapshot eller skapa ny release först efter full readiness; skriv inte över historiken. |

# 9. Rekommenderad dokumentstruktur

Följande struktur rekommenderas i den nya arbetsmiljön. Varje dokument ska finnas en gång i Active och äldre versioner ska flyttas till Archive, inte dupliceras med suffix som “(1)” eller “(5)”.

| Mapp | Innehåll | Regel |
| --- | --- | --- |
| 00_Governance | Workspace Summary, Source of Truth Index, versionspolicy, sign-offregister | En canonical fil per dokument-ID. |
| 01_Product_Foundation | Product Bible, Operating Model, Product Experience Foundation | Senaste godkända version styr. |
| 02_Design_System | Design System och gemensamma UX-principer | Produktövergripande tokens och mönster. |
| 03_Dashboard/01_Visual | Mockup, Design Freeze, Visual Reference, Composition/Mobile maps | Versionslåsta visuella källor. |
| 03_Dashboard/02_UX_Decisions | UX Pixel Spec, UX Closure, Readiness Closure, UX Review Record, Analytics Scope Decision | Beslut och uttryckliga overrides. |
| 03_Dashboard/03_Demo_Data | Demonstration Mode och Demonstration Dataset | S-11 override anges i README/index. |
| 03_Dashboard/04_Technical | Technical Direction och relevanta ADR/preflightunderlag | Engineeringägda sign-offs. |
| 03_Dashboard/05_Implementation | Endast Dashboard Implementation Specification v1.3 tills ny version godkänns | Ingen äldre spec i Active. |
| 03_Dashboard/06_QA_Readiness | Readiness Review, QA-plan, evidence och sign-offs | Status måste spegla senaste beslut. |
| 03_Dashboard/07_Handover | Aktivt Implementation Pack när READY FOR IMPLEMENTATION | Tom/inaktiv före godkännande. |
| 90_Archive | Ersatta versioner och historiska assurancepaket | Read-only; tydligt märkt SUPERSEDED. |
| 99_Inbox | Nya, ännu ej verifierade filer | Ingen fil blir styrande direkt från Inbox. |

# 10. Migreringsregler för den nya arbetsmiljön

Flytta först Active-dokument enligt registret; flytta därefter historik till 90_Archive.

Behåll dokument-ID och originalversion. Döp inte om versioner för att matcha filkopior.

Registrera hash eller Library-version för varje canonical fil i Source of Truth Index.

Markera uttryckligen relationerna “ersätter”, “kompletterar” och “override inom område”.

Tillåt inte Development att använda ett ZIP-paket eller en gammal Implementation Pack som egen sanningskälla.

När en blockerare stängs: spara evidensen, uppdatera blockerarregistret, versionshöj readinessrapporten och aktivera först därefter handoverpaketet.

# 11. Rekommenderad läsordning för Development

Följande ordning är för preflight och granskning, inte tillstånd att börja implementera:

Product Bible v1.1 och Product Experience Foundation v1.0 – produktintention.

Operating Model v1.0 och Engineering Playbook v1.0 – arbetssätt och utvecklingsprinciper.

Design System 2.0 – gemensamma designregler.

Dashboard Implementation Specification v1.3 – samlad styrande implementationsspecifikation.

S-02–S-13 – bindande visuella källor, demo/data, closure och Analytics Scope Decision.

Senaste uppdaterade Implementation Readiness Review – kodstartsgrind.

Aktivt Dashboard Implementation Pack – skapas först när status är READY FOR IMPLEMENTATION.

# 12. Kvarvarande blockerarstatus efter senaste beslut

| Blockerare | Status 2026-08-05 | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| DR-B17 | CLOSED | MC-DASH-ASD-1.0 / S-13 låser analytics utanför Sprint 1. |
| B-08 | OPEN | Tvärfunktionella sign-offs saknas. |
| B-09 | OPEN | Repository/App Shell-preflight saknas. |
| B-10 | OPEN | Engineering/Architecture/Security-sign-off saknas. |
| B-11 | OPEN | QA Owner-sign-off saknas. |
| DR-B16 | OPEN / PARTIAL | Governance är ännu inte fullt harmoniserad. |
| DR-B18 | OPEN | Motion- och visual-regressionstoleranser saknar signerad resolution. |

SAMMANFATTANDE STATUS NOT READY. Dashboardens UX- och produktomfattning är i huvudsak låst, men Sprint 1 får inte påbörjas förrän B-08–B-11, DR-B16 och DR-B18 är verifierat stängda och ett uppdaterat aktivt Implementation Pack har utfärdats.

# 13. Versionshistorik

| Version | Datum | Förändring | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-08-05 | Första centrala migreringsinventeringen. Samlar dokument, versioner, status, ersättningsrelationer, saknade leveranser, uppdateringsbehov och rekommenderad struktur. Registrerar S-13 och DR-B17 som stängd. | FINAL – CENTRAL WORKSPACE REGISTER |

Slut på dokument.