MARKETING COPILOT

# Master Knowledge
Base v1.0

Konsoliderad officiell nulägesbild, beslutskälla och styrunderlag

|  | Dokumentets roll Detta dokument konsoliderar samtliga åtta arbetsytors sammanfattningar, tar bort dubbletter, synliggör konflikter och fastställer en gemensam arbetsbas. Där underlagen inte räcker för slutlig verifiering markeras beslutet uttryckligen som VERIFIERA. |
| --- | --- |

| Fält | Värde |
| --- | --- |
| Dokument-ID | MC-MKB-1.0 |
| Version | 1.0 |
| Status | FINAL – MASTER WORKING BASELINE |
| Owner | Project Management / Founder |
| Källdatum | 5 augusti 2026 |
| Källomfattning | AI, Development, UX, Documentation, Business, Sprint, Product Bible och Architecture |
| Ersätter | Ingen enskild fackkälla; ersätter splittrad projektöverblick som central nulägesbild |
| Godkännanderegel | Vid konflikt styr senaste uttryckligen godkända och versionslåsta källdokument inom sitt ansvarsområde. |

THE GOLDEN QUESTION

Gör detta produkten bättre för kunden,
eller gör det bara produkten större?

# Dokumentstyrning

|  | Läs detta först Kunskapsbasen är den centrala projektöversikten. Den ersätter inte detaljerade produkt-, UX-, arkitektur- eller implementationsspecifikationer. För kodstart krävs dessutom att aktuell repository-baseline, readinessstatus och sign-offs är verifierade. |
| --- | --- |

| Statusmarkering | Betydelse |
| --- | --- |
| LÅST | Uttryckligt beslutat och konsekvent mellan källorna. |
| GÄLLER | Aktuell riktning eller nulägesfakta som ska användas. |
| VERIFIERA | Motstridigt, saknar canonical fil eller kräver kontroll mot repo/miljö. |
| PLANERAT | Godkänd framtida riktning, inte aktiv implementation. |
| UTANFÖR SCOPE | Ska inte påverka aktuell sprint. |

# Innehåll

1. Executive Summary

2. Produktstatus

3. Roadmap

4. Sprintstatus

5. Produktbeslut

6. UX-beslut

7. AI-beslut

8. Arkitekturbeslut

9. Affärsbeslut

10. Dokumentregister

11. Motstridiga beslut och verifieringsbehov

12. Kända risker

13. Blockers

14. Öppna frågor

15. Rekommenderad prioritering

16. Nästa steg

Bilaga A – Source-of-truth-hierarki

Bilaga B – Konsoliderade non-goals

# 1. Executive Summary

|  | Samlad slutsats Marketing Copilot har en fungerande, deployad och säkerhetshärdad teknisk grund samt en tydligt låst produkt- och UX-riktning. Projektets största behov är inte fler funktioner. Det är att stänga implementationsberedskapen, verifiera den faktiska kod- och datababasbaslinjen och därefter genomföra den nya produktupplevelsen i kontrollerade sprintar. |
| --- | --- |

| Område | Status | Samlad bedömning |
| --- | --- | --- |
| Produktvision | GRÖN | Tydlig: AI-marknadschef för SME, Company Brain som kärna, rekommendation före produktion. |
| Teknisk grund | GUL/GRÖN | Fungerande Next.js/Supabase/OpenAI-bas och security foundation. Repo-HEAD, migrationsstatus och RLS måste verifieras i ny miljö. |
| AI-kärna | GUL | Marketing Strategist 2.0 och Facebook Specialist finns. Produktionsprompter, strukturerade handoff-kontrakt och evalueringsramverk är inte slutligt frysta. |
| UX-riktning | GRÖN | Design First, premium B2B SaaS, sexdelad primär IA och Dashboard som executive briefing är låst. |
| Dashboard readiness | RÖD/GUL | UX-scope är i huvudsak låst, men formell status är NOT READY tills kvarvarande sign-offs och preflights är stängda. |
| Affär | GUL | Stark kommersiell tes och positionering, men betalningsvilja, retention och wow-ögonblick är ännu obevisade. |
| Dokumentation | GUL | Omfattande dokumentpaket finns, men canonical filer, ID:n, signaturer och vissa versionskonflikter måste harmoniseras. |

## Officiell projektposition

Nuvarande fas: Pre-Implementation Readiness för den nya designen, med Dashboard/Översikt som första kundnära implementationsmål efter verifierad foundation.

Ingen ny produktfunktion ska prioriteras innan den nya designen och kärnupplevelsen är implementerade och validerade.

Launch Campaign ligger kvar i roadmapen som framtida premiumfunktion och får inte konkurrera med den aktuella redesignen.

Projektets kortsiktiga framgångskriterium är en godkänd, pixelnära och tekniskt säker kärnupplevelse – inte en större feature-lista.

# 2. Produktstatus

| Produktområde | Aktuell status | Vad som är sant nu | Nästa grind |
| --- | --- | --- | --- |
| Company Brain | Delvis implementerad | JSONB-baserad 1.1 finns med provenance/confidence-koncept. Är primär sanningskälla i produktprincipen, men runtime-modell och write-policy är inte slutligt specificerade. | Lås Data Model/Runtime Context och verifiera dubbla company-modeller. |
| Marketing Strategist | Fungerande MVP | Strategist 2.0 analyserar, ställer följdfrågor, validerar och producerar rekommendationer. | Lås prompt v1.0, output schema, evalueringsset och kända edge cases. |
| Specialister | Delvis | Facebook Specialist är modernast. Övriga specialistroller är konceptuella eller varierar i mognad. | Begränsa första release till validerade specialister. |
| Campaign Builder | Fungerande men ej redesignad | Strategiskt kampanjflöde finns; ska ligga under Plan och använda samma kärna som övriga arbetsflöden. | Migrera först i sin planerade designsprint. |
| Dashboard / Översikt | UX-låst, ej godkänd i kod | Executive briefing med Today Focus och rekommendationer före KPI. Första redesignimplementationen underkändes. | Stäng readiness, implementera på ny branch, genomför visuell QA. |
| Designsystem | Foundation uppges mergad – verifiera | Emerald tokens, Geist och primitives finns enligt Development. Sprintunderlag beskriver samtidigt Design System Foundation som nästa sprint. | Verifiera origin/main och avgör om foundationsprinten är stängd eller måste kompletteras. |
| Auth/Security | Fungerande baseline | Supabase auth, server-side identity, SSRF-skydd, rate limiting och usage logging finns. | Regressionstest och verifiering i aktuell produktion. |
| Insights/Learning | Framtida/partiell | Learning Engine är produktprincip; full prestandadata, analytics och eventtaxonomi är inte Sprint 1-scope. | Specificera senare efter kärnupplevelsen. |
| GTM/Piloter | Ej validerad | Designpartner- och betald pilotmodell är rekommenderad. | Rekrytera 5–10 företag och definiera mätbart wow-ögonblick. |

# 3. Roadmap

|  | Roadmapprincip Roadmapen följer kundens värdeloop: förstå → rekommendera → genomföra → mäta → lära. Kanaler och funktioner läggs endast till när de förstärker denna loop. |
| --- | --- |

| Fas | Primärt resultat | Status | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Readiness & baslinje | Verifierad repo-, docs-, UX-, QA- och säkerhetsgrund | AKTIV | Stäng blockerare och fastställ canonical sources. |
| 1. Kärnupplevelse / redesign | En sammanhängande premiumprodukt med ny IA | NÄSTA | Designsystem/App Shell/Översikt i verifierad ordning. |
| 2. Company Brain | Levande, källspårbar och redigerbar företagskunskap | PLANERAD | Kärnan måste vara trovärdig och begriplig. |
| 3. Plan + Campaign Builder | Rekommendation till plan och kampanj | PLANERAD | Strategi och genomförande förenas. |
| 4. Content Studio + validerade specialister | Innehåll från godkänd strategi | PLANERAD | Facebook först; fler kanaler efter efterfrågan. |
| 5. Insights + Learning | Resultat till förklaring och nästa handling | PLANERAD | Produktanalytics och avancerad attribution senare. |
| 6. Pilot & kommersiell validering | Bevisad aktivering, återkomst och betalningsvilja | PARALLELL DISCOVERY | Ska minska affärsosäkerhet utan att bredda produkten. |
| 7. Launch Campaign | Premiumflöde för 1–3 månaders lanseringar | ROADMAP | Efter ny design och kärnprodukt. |
| 8. Progressive Automation | Stegvis mer ansvar med opt-in och audit | SENARE | Inte separat produkt; aldrig default-autonomi. |

## Rekommenderad redesignsekvens

| Ordning | Sprint/arbetsområde | Primärt utfall |
| --- | --- | --- |
| 1 | Foundation Verification / Design System Completion | Bekräfta att tokens, primitives, accessibility och preview-grind faktiskt är klara. |
| 2 | App Shell & Navigation | En konsekvent ram och låst primär IA. |
| 3 | Overview / Executive Briefing | Tydlig nästa bästa handling och Dashboard i godkänd visuell kvalitet. |
| 4 | Company Brain | Trovärdig kunskap, källor, confidence och redigering. |
| 5 | Plan & Campaign Builder | Samlad planering och strategiflöde. |
| 6 | Content Studio & Facebook Specialist | Strategidriven produktion i ett sammanhängande flöde. |
| 7 | Insights | Förklaring, resultat och nästa rekommendation. |
| 8 | Onboarding, Auth & Settings | Fullständig kärnresa och kontohantering. |
| 9 | Responsive, Accessibility & Product Polish | Tvärproduktkvalitet och release readiness. |
| 10 | Legacy Cleanup | Kontrollerad borttagning efter minst en releasecykel. |

# 4. Sprintstatus

|  | Officiell sprintposition Ingen ny kodsprint ska räknas som startad förrän repository/App Shell-preflight, engineering/security review, QA-plan och tvärfunktionella sign-offs är verifierade. Den aktiva projektledningsfasen är därför Readiness Closure – inte feature implementation. |
| --- | --- |

## Avslutade och fortfarande relevanta sprintar

| Sprint | Status | Levererat resultat |
| --- | --- | --- |
| Marketing Strategist 2.0 | KLAR | Strategi-först-flöde, adaptiva frågor, strukturerad rekommendation och Facebook-handoff. |
| Security Foundation | KLAR / verifiera release-id | Server-side auth, SSRF-skydd, AI-guardrails, usage logging och säkerhetstester. |
| Production Database Readiness | UPPGES KLAR – VERIFIERA | Nyare tabeller och ai_usage_events finns; baseline/RLS för äldre tabeller är fortfarande osäkra i repo. |
| Premium Experience Foundation | DESIGN KLAR | Manifest, designriktning, mockups och Design First-modell. |
| Design System Foundation | UPPGES MERGAD – VERIFIERA | Development anger merge till main; Sprint Summary beskriver den som nästa sprint. Repo-HEAD avgör. |

## Aktivt arbete: Readiness Closure

| Mål | Leverabler | Exit criteria |
| --- | --- | --- |
| Göra nästa implementationssprint säker, entydig och startbar. | Repo/App Shell-preflight; canonical källpaket; Engineering/Architecture/Security-sign-off; QA-plan; motion/visual tolerances; uppdaterad readinessrapport; aktivt Implementation Pack. | B-08–B-11, DR-B16 och DR-B18 stängda; aktuell main verifierad; Sprint Lead godkänner kodstart. |

## Nästa kodsprint – villkorad rekommendation

|  | Beslut efter preflight Om Design System Foundation verifieras som mergad och godkänd: starta Dashboard/Overview Sprint 1 enligt MC-DASH-IS-1.3. Om foundation saknas eller inte uppfyller DoD: kör en kort Foundation Completion-sprint först. Detta får inte avgöras genom antagande. |
| --- | --- |

# 5. Produktbeslut

| ID | Beslut | Status |
| --- | --- | --- |
| PD-01 | Marketing Copilot positioneras som en senior AI-marknadschef för SME, inte som skrivverktyg. | LÅST |
| PD-02 | Company Brain är produktens primära sanningskälla och långsiktiga tillgång. | LÅST |
| PD-03 | Marketing Strategist analyserar och rekommenderar före specialistproduktion. | LÅST |
| PD-04 | AI får utmana användarens ursprungliga idé och ska förklara varför. | LÅST |
| PD-05 | Fakta, observationer, hypoteser, antaganden och rekommendationer hålls isär. | LÅST |
| PD-06 | Kunden behåller kontrollen; automation är opt-in, begriplig och reversibel. | LÅST |
| PD-07 | Primär IA: Översikt, Company Brain, Plan, Innehåll, Insikter, Inställningar. | LÅST |
| PD-08 | Campaign Builder är ett strategiskt flöde under Plan, inte primär toppnavigation. | LÅST |
| PD-09 | Dashboard är executive briefing och nästa-bästa-beslut, inte KPI-vägg. | LÅST |
| PD-10 | Produktanalytics och full eventtaxonomi ligger utanför Dashboard Sprint 1. | LÅST |
| PD-11 | Launch Campaign ligger i roadmapen efter redesign och kärnprodukt. | LÅST ROADMAP |
| PD-12 | Marketing Autopilot är högsta automationsnivå, inte separat produkt. | LÅST |
| PD-13 | Design First och informationsarkitektur först gäller före större implementation. | LÅST |

# 6. UX-beslut

| Område | Gällande beslut |
| --- | --- |
| Produktkänsla | Premium B2B SaaS, skandinavisk minimalism, stor whitespace, lugn hierarki och förtroendeskapande design. |
| Visuell källa | Godkänd Dashboard Mockup + Design Freeze + senaste uttryckliga closure/override-dokument. |
| Färg/typografi | Deep Emerald #0F6B5B, varm vit bakgrund, tunna borders, mjuka skuggor, Geist/Inter. |
| Dashboard | Today Focus / Executive Brief är primär. Rekommendationer före KPI:er. |
| Navigation | Fast vänstersidebar och konsekvent App Shell; sex primära destinationer. |
| Mobil | Förstaklasskrav: full funktionalitet, touchoptimering, ingen horisontell scroll. |
| Desktop | 1440 px referens och 12-kolumners grid för Dashboard-underlaget. |
| Demo | Ett sammanhängande demonstrationsföretag; tydlig Demo Indicator; strikt separation från produktion. |
| Development-gräns | Development implementerar godkänd design och får inte fylla TBD-värden med egna rimliga antaganden. |
| Kvalitetsgrind | Pixelnära screenshot-diff/visuell QA i definierade desktop-, tablet- och mobilviewports. |

# 7. AI-beslut

| Område | Gällande beslut | Status/lucka |
| --- | --- | --- |
| AI-operating model | Company Brain → Marketing Strategist → Strategy Context/brief → Specialist → Brand/Fact review → User feedback → kontrollerat lärande. | GÄLLER |
| Company Brain | Gemensam företagskontext med user_confirmed, website_extracted, campaign_learned och ai_suggested. | Schema/confidence behöver låsas. |
| Strategist | Äger prioritering, rekommendation och specialistbrief. Får begära kritisk information i stället för att gissa. | GÄLLER |
| Specialister | Äger format och genomförande, inte strategi eller parallella företagsfakta. | GÄLLER |
| Promptarkitektur | Globala regler, Company Brain-kontext, Strategist, specialist och task context hålls separerade. | GÄLLER |
| Prompt governance | Prompter och schemas versionssätts, testas och regressionssäkras som produktionskod. | Ej fullständigt implementerat. |
| Strukturerade outputs | Strategi, brief, content och reviews ska ha tydliga schemas. | Behöver färdigställas. |
| Model routing | Modellval per strategi, produktion, review och utility är öppet. | ÖPPET |

# 8. Arkitekturbeslut

| ID | Beslut | Status |
| --- | --- | --- |
| AR-01 | Company Brain är primär sanningskälla; andra lager får inte skapa parallella sanningar. | BESLUTAT |
| AR-02 | Marketing Strategist är enda strategiska beslutsmotor; specialister utför. | BESLUTAT |
| AR-03 | Campaign Builder och framtida automation delar samma motor och domänlager. | BESLUTAT |
| AR-04 | Review Mode är standard; extern publicering kräver mänskligt godkännande. | BESLUTAT |
| AR-05 | Lärande skapar observationer och får inte skriva över verifierad fakta direkt. | BESLUTAT |
| AR-06 | Källor, confidence, verifieringsstatus och historik följer Company Brain-data. | BESLUTAT |
| AR-07 | Ingen destruktiv migrering utan uttryckligt godkännande och rollbackplan. | BESLUTAT |
| AR-08 | Main ändras aldrig direkt; feature-branch, PR, preview och godkännande krävs. | BESLUTAT |
| AR-09 | Demo och produktion isoleras via typed providers/service-kontrakt. | BESLUTAT |
| AR-10 | Exakt multi-tenant-, API- och domain event-kontrakt måste låsas. | ÖPPET |
| AR-11 | Jobbkö, retries, idempotens och tenantbudgetering krävs före robust automation. | PLANERAT |
| AR-12 | Server-side authorization, RLS och tenant-isolering får inte ersättas av klientkontroller. | BESLUTAT |

# 9. Affärsbeslut

| Område | Beslut/status |
| --- | --- |
| Kategori | ”Din AI-marknadschef” för SME – inte AI-copywriter eller generisk allt-i-ett-plattform. GÄLLER. |
| Primär målgrupp | Små och medelstora företag utan senior intern marknadsföringskompetens. GÄLLER. |
| Kundvärde | Bättre prioritering, mindre osäkerhet, sparad tid och enklare genomförande. |
| Differentiering | Company Brain + Marketing Strategist + förklarbara rekommendationer. |
| Affärsmodell | Återkommande B2B SaaS. Premiumriktning valideras. |
| Prishypotes | Start 695 kr, Growth 1 295 kr, Pro 2 495 kr/mån exkl. moms; pilot 495–795 kr. VERIFIERAS med prospekt. |
| GTM | 5–10 designpartners → betald pilot → private beta → publik lansering → skala. |
| Nyckelbevis | Företagsspecifik wow-rekommendation, kort time-to-value, veckovis återkomst och willingness to pay. |
| Launch Campaign | Framtida premiumfunktion, medelhög prioritet, efter kärnprodukten. |
| Scope-skydd | CRM, full webbplatsbyggare, bred publicering och avancerad attribution väntar utan tydligt kärnvärde. |

# 10. Dokumentregister

|  | Canonical-regel Varje dokument-ID ska ha exakt en fil i Active. Äldre versioner flyttas till Archive. Filkopior med suffix som “(1)” är transportkopior och får inte skapa nya sanningar. |
| --- | --- |

## Överordnade styrdokument

| Dokument | Senaste kända version | Status | Åtgärd |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Bible | v1.1 | Gäller, canonical fil ej verifierad | Utse canonical fil och formellt ID. |
| Product Bible Summary | v1.0 | Approved working baseline | Behåll som onboarding/index. |
| Product Quick Reference | v1.0 | Identifierad, ej medskickad | Verifiera fil och owner. |
| Operating Model | v1.0 | Gäller, flera kopior | Konsolidera till en canonical fil. |
| Product Experience Foundation | v1.0 | MOTSTRIDIG STATUS | Verifiera om definitiv Word-version finns eller om bara manus är komplett. |
| Engineering Playbook | v1.0 | Gäller med förbehåll | Korsverifiera mot senaste källor. |
| Design System | v2.0 | Gäller som designkälla | Tilldela ID/status/owner/sign-off. |

## Dashboard – styrande paket

| Dokument | ID/version | Status |
| --- | --- | --- |
| Approved Dashboard Mockup | S-02 / v1.0 | Visuell sanningskälla |
| Dashboard Design Freeze | MC-DASH-DF-1.0 | UX DESIGN FREEZE |
| Dashboard Demonstration Mode | MC-DASH-DM-1.0 | Godkänd källa |
| Dashboard Technical Direction | MC-DASH-TD-1.0 | Gäller, engineering sign-off pending |
| UX Decision & Pixel Specification | MC-DASH-UXPS-1.0 | UX APPROVED |
| Visual Reference | MC-DASH-VR-1.0 | UX APPROVED VISUAL SOURCE |
| Demonstration Dataset | MC-DASH-DATA-1.0 | Gäller med senare override |
| UX Closure Addendum | MC-DASH-UXCA-1.0 | UX APPROVED; Eng/QA pending |
| Readiness Closure | MC-DASH-RC-1.0 | UX APPROVED; preflight ready |
| UX Review Record | MC-DASH-UXR-1.0 | UX approved; signature TBD |
| Analytics Scope Decision | MC-DASH-ASD-1.0 / S-13 | APPROVED – Sprint 1 scope locked |
| Implementation Specification | MC-DASH-IS-1.3 | Senaste styrande; NOT approved for implementation |
| Implementation Readiness Review | MC-DASH-IRR-1.1 | NOT READY; DR-B17 ska korrigeras till CLOSED |

## Specialiserade biblar och specifikationer

| Dokumentfamilj | Status |
| --- | --- |
| Company Brain Bible v1.0 | Identifierad som gällande produktgrund; canonical fil ej verifierad i källpaketet. |
| Marketing Strategist Bible v1.0 | Identifierad; behöver kopplas till produktionsprompt och schema. |
| Specialist Bible v1.0 | Identifierad; ska styra specialistansvar. |
| Design Bible v1.0 | Identifierad; harmoniseras med Design System 2.0. |
| Architecture Bible v1.0 | Identifierad; harmoniseras med aktuella ADR:er och faktisk kod. |
| AI prompt assets | Planerade men inte production-ready: Global System Prompt, Strategist Prompt, specialisttemplates, review prompts, evaluation standard. |
| Architecture contracts | Saknas/öppna: Company Brain Data Model v2, API Contract v1.0, Strategy Context Schema, Review State Machine, Security Architecture. |

# 11. Motstridiga beslut och verifieringsbehov

| ID | Konflikt | Officiell hantering |
| --- | --- | --- |
| V-01 | Sprint Summary säger att Design System Foundation är nästa sprint. Development säger att den redan mergats via PR #2. | Verifiera origin/main, PR #2, commit och DoD. Ingen duplicerad foundationsprint utan evidens. |
| V-02 | Sprint Summary beskriver implementation som redo att börja efter preflight; Documentation anger formellt NOT READY med B-08–B-11, DR-B16 och DR-B18 öppna. | Documentation/readinessstatus styr kodstart. Förberedelse är inte tillstånd att implementera. |
| V-03 | Sprint Summary säger Production Database Readiness är komplett och RLS verifierad. Development säger att äldre baseline/RLS inte kan verifieras från repo. | Betrakta v0.2.0-tabeller som sannolikt klara men hela databasen som delvis verifierad tills Supabase och migrationsrepo jämförts. |
| V-04 | UX Summary listar Dashboard, Company Brain, Strategy Workspace, Content Studio, Insights, Campaign Builder, Control Center, Onboarding och Login som IA. Product/Sprint låser sex primära destinationer. | Sexdelad struktur är primär navigation. Övriga är underflöden/stödytor, inte konkurrerande toppnivåer. |
| V-05 | Product Bible Summary säger Product Experience Foundation Word-utkast är ofullständigt. Documentation/Development beskriver v1.0 som färdigställd. | Verifiera canonical fil, innehåll och sign-off. Markera inte definitiv förrän detta är löst. |
| V-06 | Architecture beskriver “Marketing Autopilot” som användarupplevelse; Product Bible säger att Autopilot inte är separat produkt eller arbetsyta. | Använd termen Progressive Marketing Automation/automationsnivå. Undvik separat toppnivå eller duplicerad backend. |
| V-07 | Development anger senaste verifierade Dashboardimplementation som visuellt underkänd; UX-dokumenten anger design låst. | Designen är låst, men kodimplementationen är inte godkänd. Ny branch ska implementera källpaketet, inte återanvända underkänd visuell tolkning. |
| V-08 | Product Bible v1.1 och flera biblar nämns som gällande men canonical filer/ID:n är inte med i detta paket. | Verifiera och registrera canonical filer i Source of Truth Index innan de används som enda juridik för implementation. |

# 12. Kända risker

| Risk | Nivå | Konsekvens | Kontroll |
| --- | --- | --- | --- |
| Scope creep | Hög | Redesignen späds ut av nya funktioner. | Frys scope; Launch Campaign och nya kanaler stannar i backlogg. |
| Parallella designsystem | Hög | Inkonsekvent UX och växande underhåll. | Verifierad migrationskarta och kontrollerad ersättning av primitives. |
| Dokumentkonflikter | Hög | Development bygger från fel version. | Canonical index, ID, hash/version och aktivt Implementation Pack. |
| Databasbaseline/RLS | Hög | Svag reproducerbarhet och tenant-risk. | Jämför faktisk Supabase mot repo före baseline-migration. |
| Dubbla Company-modeller | Hög | Parallella sanningar mellan onboarding/plan/Company Brain. | Konvergera mot Company Brain-kontrakt och kontrollerad migrering. |
| Underkänd dashboardkod återanvänds | Hög | Visuella fel följer med. | Återanvänd endast verifierad domänlogik, inte layouttolkning. |
| In-memory rate limiting | Medel | Otillräckligt globalt kostnadstak i serverless. | Distribuerad lösning före bred lansering. |
| Prompt-/AI-regression | Medel/Hög | Strategikvalitet försämras utan synlig kodbugg. | Evalueringsset, versionsstyrning och regressionstester. |
| Överdesignad Dashboard | Medel | Fler kort och KPI:er försvagar beslutskärnan. | Varje komponent måste motivera kundbeslutvärde. |
| Affärsvärde obevisat | Hög | Snygg produkt utan retention eller betalningsvilja. | Designpartners, betalda piloter och tydliga aktiveringsmått. |
| Autonomi för tidigt | Hög | Förtroende- och säkerhetsrisk. | Review Mode default; opt-in, audit trail och reversibilitet. |

# 13. Blockers

| ID | Status | Blockerare | Ägare/utfall |
| --- | --- | --- | --- |
| DR-B17 | CLOSED | Analytics/eventtaxonomi utanför Dashboard Sprint 1. | Registrerat genom MC-DASH-ASD-1.0. |
| B-08 | OPEN | Signerad tvärfunktionell release-/handoverpost. | PO, UX, Engineering, QA. Sprint 1 får inte starta. |
| B-09 | OPEN | Repository- och App Shell-preflight mot aktuell HEAD. | Engineering/Architecture. Baslinjen är inte verifierad. |
| B-10 | OPEN | Engineering/Architecture/Security-review av kontrakt, demoisolering och write-blocking. | Säker implementation saknar sign-off. |
| B-11 | OPEN | Signerad QA-plan för scenarios, browsers, viewports, a11y och visual regression. | Acceptansgrind saknas. |
| DR-B16 | OPEN/PARTIAL | Harmoniserade dokument-ID:n, statusar, owners, canonical filer och signaturer. | Documentation governance är inte stängd. |
| DR-B18 | OPEN | Signerad motion- och visual-regressionstolerans per state. | Development/QA får inte gissa. |
| KB-V1 | OPEN | Verifiera Design System Foundation merge/DoD. | Avgör faktisk nästa kodsprint. |
| KB-V2 | OPEN | Verifiera Supabase-status, migrations 0001–0003, äldre tabeller och RLS. | Avgör faktisk databasmognad. |
| KB-V3 | OPEN | Verifiera canonical Product Bible/PEF/Operating Model-filer. | Säkerställ styrande dokumenthierarki. |

# 14. Öppna frågor

| Prioritet | Fråga | Beslutsägare |
| --- | --- | --- |
| P0 | Är Design System Foundation fullt mergad, verifierad och godkänd enligt DoD? | Development + UX + Sprint Lead |
| P0 | Vilken exakt main-commit/tag är aktuell stabil baseline? | Development |
| P0 | Är Dashboard Implementation Specification v1.3 komplett tillgänglig tillsammans med alla S-02–S-13-källor? | Documentation |
| P0 | Är Supabase-projektet aktivt och överensstämmer schema/RLS med repo? | Development + Architecture |
| P1 | Vilken Product Experience Foundation-fil är canonical och slutlig? | Product + Documentation |
| P1 | Vad är Company Brain runtime context, write-policy och conflict resolution? | Product + AI + Architecture |
| P1 | Vad är Strategy Context/brief-kontraktet mellan Strategist och specialister? | AI + Architecture |
| P1 | Vilka specialister ingår i första betalbara release? | Product + Business |
| P1 | Vilket mätbart event definierar wow-ögonblick och time-to-value? | Business + Product |
| P1 | Vilken prispunkt och pilotmodell accepterar verkliga SME-kunder? | Business |
| P2 | Vilken distribuerad rate limiting och AI-budgetmodell behövs före private beta? | Architecture + Development |
| P2 | När får Launch Campaign gå från roadmap till discovery sprint? | Project Management + Business |

# 15. Rekommenderad prioritering

|  | P0-beslut Stäng projektets sanning och startbarhet före ny kod. Den största risken är inte att vi bygger för långsamt, utan att vi bygger från fel baseline eller fel dokumentversion. |
| --- | --- |

| Ordning | Prioritet | Arbete | Resultat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P0 | Repository + environment preflight | Verifierad main, branches, tags, Vercel, env, Supabase och tester. |
| 2 | P0 | Documentation governance closure | Canonical filer, Source of Truth Index, readiness addendum och migration manifest. |
| 3 | P0 | Engineering/QA readiness | B-08–B-11 och DR-B18 stängda med evidens. |
| 4 | P0 | Foundation decision | Bekräfta Design System Foundation som klar eller genomför en kort Completion-sprint. |
| 5 | P0 | Starta första godkända implementationssprint | Dashboard/Overview om foundation är klar; annars foundation först. |
| 6 | P1 | Company Brain implementerbar specifikation | Runtime, data, provenance, confidence, write-policy och UX states. |
| 7 | P1 | Pilot discovery | ICP, 5–10 designpartners, wow-mått och betalningshypotes. |
| 8 | P2 | AI governance | Production prompts, output schemas, evalueringsset och regression. |
| 9 | P3 | Launch Campaign discovery checkpoint | Endast efter att redesign och kärnloop är bevisade. |

# 16. Nästa steg

Project Management fastställer att Readiness Closure är det enda aktiva projektspåret tills startgrindarna är stängda.

Development gör read-only preflight mot origin/main: HEAD, status, tags, PR:er, Design System Foundation, underkänd Dashboard-branch, tester och miljöberoenden.

Architecture och Development verifierar Supabase: projektstatus, migrations 0001–0003, faktiska tabeller, RLS och miljöseparation. Ingen baseline-migration skapas före jämförelsen.

Documentation uppdaterar Implementation Readiness Review så att DR-B17 är CLOSED men totalstatus förblir NOT READY tills övriga blockerare stängts.

Documentation utser canonical filer för Product Bible v1.1, Operating Model v1.0, Product Experience Foundation v1.0 och Design System 2.0 samt uppdaterar Source of Truth Index.

UX och QA låser motionvärden och visual-regressionstoleranser och signerar QA-planen.

Cross-functional owners signerar handover. Därefter aktiveras ett nytt Dashboard Implementation Pack med exakt källista.

Sprint Lead fattar villkorat beslut: Dashboard Sprint 1 startar om foundation är verifierad; annars startar en avgränsad Foundation Completion-sprint.

Business arbetar parallellt endast med lågkostnadsvalidering: ICP, designpartnerprogram och mätdefinitioner – inte nya produktfunktioner.

Launch Campaign förblir dokumenterad i roadmapen och omprövas först efter godkänd redesign och bevisad kärnloop.

|  | När får vi gå vidare? När varje startgrind har evidens, inte bara en muntlig försäkran: verifierad kodbas, tydlig source-of-truth, signerad QA/engineering review och ett aktivt Implementation Pack. Då startar exakt en sprint på en ny feature-branch. |
| --- | --- |

# Bilaga A – Source-of-truth-hierarki

| Nivå | Källa | Styr när |
| --- | --- | --- |
| 1 | Product Bible v1.1 + låsta Product Decisions | Produktvision, principer, scope och långsiktig riktning. |
| 2 | Godkända domänbiblar/specifikationer | Company Brain, Strategist, specialist, design och arkitektur inom respektive domän. |
| 3 | Design Freeze + visuella/pixel-källor | UX, states, mått, responsivitet och visuell målbild. |
| 4 | Implementation Specification v1.3 | Samlad Dashboard-implementationsbeskrivning. |
| 5 | Senaste Readiness Review/Addendum | Avgör om implementation får starta. |
| 6 | Aktivt Implementation Pack | Exakt kodstartslista efter stängda blockerare. |
| 7 | Repository main + migrations + production state | Faktisk teknisk baseline; ska verifieras, inte antas. |
| 8 | Master Knowledge Base v1.0 | Central nulägesbild, konfliktregister, prioritering och projektstyrning. |

# Bilaga B – Konsoliderade non-goals

Inte ett CRM, CMS, dokumentarkiv eller generellt BI-system.

Inte en ChatGPT-kopia med marknadsföringstema.

Inte en innehållsfabrik som premierar volym.

Inte en samling fristående AI-agenter med egna sanningar.

Inte full autonomi eller automatisk publicering som standard.

Inte en bred Company Intelligence Platform innan marknadsprodukten bevisat återkommande kundvärde.

Inte fler Dashboardfunktioner genom analytics i Sprint 1.

Inte nya specialistkanaler, avancerad attribution eller bred automation före validerad efterfrågan.

Inte en full webbplatsbyggare inom Launch Campaign MVP.

Inte big-bang-redesign eller direktarbete på main.

# Källunderlag

Kunskapsbasen bygger på följande arbetsytesammanfattningar, samtliga daterade 5 augusti 2026:

Marketing Copilot – AI Workspace Summary v1.0

Marketing Copilot – Development Workspace Summary v1.0

Marketing Copilot – UX Workspace Summary v1.0

Marketing Copilot – Documentation Workspace Summary v1.0

Marketing Copilot – Business Workspace Summary v1.0

Marketing Copilot – Sprint Workspace Summary v1.0

Marketing Copilot – Product Bible Summary v1.0

Marketing Copilot – Architecture Workspace Summary v1.0

|  | Slutstatus Marketing Copilot har en stark och sammanhängande riktning. Projektet är inte blockerat av brist på idéer, utan av behovet att verifiera baslinjen och stänga readiness. Nästa rätta steg är därför disciplin, inte expansion. |
| --- | --- |